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	КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ПЛАНОВСКОЕ ЭЛИНИ ЖЕР- ЖЕРПИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УЧЕРЕЖДЕНИЯСЫ 




МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛАНОВСКОЕ»

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

        361222, с.п.Плановское, пер.Гагарина ,д2 , тел: 75-6-42,  75-6- 43  факс 8(86632) 75-6-43 


03.02.2025г.                                                                                   с.п. Плановское
ПОСТАНОВЛЕНЭ      № 7-п
БЕГИМ                         №7-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 7-п
Об утверждении Плана противопаводковых мероприятий
на территории сельского поселения  Плановское Терского муниципального района КБР в 2025 году
В целях защиты населения на территории сельского поселения Плановское, снижения ущерба от возможного наводнения в период весенне-осеннего паводка, в соответствии с Уставом сельского поселения Плановское Терского  муниципального района КБР, администрация  сельского поселения Плановское Терского муниципального района КБР постановляет:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по организации защиты населения от наводнения в период весенне-осеннего паводка на территории сельского поселения Плановское в 2025 году (Приложение №1) . 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
         с.п. Плановское                                                                      А.З.Емузов               
Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 

Постановлением местной администрации с.п. Плановское
от 03.02.2025 г. № 7-п
План противопаводковых мероприятий
на территории сельского поселения Плановское Терского  муниципального района КБР в 2025 году.

	№ п/п
	Наименование мероприятий 



	Ответственный 

исполнитель 
	Срок 

выполнения 
	Примечание 



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на территории, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. 


	Администрация с.п. Плановское

	март 


	

	2
	Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. 


	Администрация с.п. Плановское

	Март 


	

	3
	Организация работы по подготовке прилегающих территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. 


	Администрация с.п. Плановское

	март - апрель 


	

	4
	Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов. 


	Администрация с.п. Плановское

	Постоянно 


	

	5
	Информирование населения с.п. Плановское о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. 


	Администрация с.п. Плановское  

МКУК «СДК с.п. Плановское»
	В паводковый период 


	


